武政〔2025〕50号
武阳乡关于印发正口村智慧农业园生产管理

实施方案的通知

正口村村委会：

为规范正口村姚家汰茶园和大川枇杷园生产管理，提升茶叶、枇杷品质和经济效益，结合我乡实际，制定了《正口村智慧农业园生产管理实施方案》，请正口村根据方案要求开展实施。 

附件：1.正口村智慧农业园生产管理实施方案

2.地轨管护方案

3.地轨管理情况登记表
歙县武阳乡人民政府

2025年6月25日

抄送：武阳乡纪律检查委员会
正口村智慧农业园生产管理实施方案

一、总体目标

以智慧农业技术为支撑，实现姚家汰茶园、大川枇杷园标准化生产管理，提升农产品品质,实现绿色生态种植，规范生产流程，降低病虫害损失，推动产业可持续发展，提升经济效益。 
二、姚家汰茶园管理实施方案

责任人：赵黎明、李永利

（一）农事操作时间安排和成本控制要求   

	时间
	农事操作内容
	技术要点
	工具/设备
	成本控制

	3月/10月
	黄板张挂/黄板回收
	40张/亩，同方向整齐
	人工
	25元/亩

	3月中旬（毛峰采摘前15-20天）
	叶面肥喷施
	每亩1000ml用量
	智能灌溉系统，部分人工
	肥料70元/亩，油电费300元,人工费400元

	3月-4月
	毛峰采摘
	一芽两叶标准
	人工
	1000元/亩

	5月
	修剪
	减去树冠3-5cm,保持弧形采栽面，高度40-60cm
	机修
	150元/亩

	5月
	除草
	
	人工
	100元/亩

	6月（夏茶采收前15天）
	叶面肥喷施
	每亩1000ml用量
	智能灌溉系统，部分人工
	肥料70元/亩，油电费300元,人工费400元

	6月
	夏茶采收
	平采
	机采
	200元/亩

	11月
	除草
	
	人工
	100元/亩

	11月
	水溶土改肥
	每亩2公斤用量
	智能灌溉系统，部分人工
	肥料130元/亩，油电费300元,人工费400元


（二）地轨安排

	地点
	长度（米）
	起点
	终点
	项目隶属
	管护具体责任人
	村级责任人
	存在问题

	塘背后
	1544
	正口对面码头
	塘背后
	亚行760米、二包595米
	程美月
	王素芳
	螺丝生锈，问题不大

	下田坞
	784
	下田坞
	七贤汰
	二包
	程建利
	王素芳
	车斗翻斗

	天胜坞
	300
	天胜坞码头
	茶园地
	亚行
	叶开昌
	李永利
	中间段地轨被农户拆除，拆掉十几根，没有车斗

	大川
	380
	大川码头
	村流转土地
	二包
	吴家华
	凌翔
	无


（三）茶园喷灌与配套设施管护责任人安排

1.大川：吴家华；

2.天胜坞、正口码头对面：李永利；

3.姚家汰：程美月。

三、大川枇杷园管理实施方案

责任人：赵黎明、凌翔

（一）农事操作时间安排与成本核算

	时间
	数量（棵）
	面积（亩）
	农事操作内容
	用量
	单价（元）
	总量
	肥料成本（元）
	人工费（元）
	油电费（元）
	合计（元）

	4月
	2144
	53.6
	水溶复合肥（滴灌）
	500克/棵
	250元/袋（50000g）
	21袋
	5250
	360
	800
	6410

	6月
	2144
	53.6
	速溶硫酸钾（滴灌）
	500克/棵
	250元/袋（50000g）
	21袋
	5250
	360
	800
	6410

	9月
	2144
	53.6
	防旱灌溉
	
	
	
	
	360
	800
	1160


（二）费用收取：根据成本核算总费用13980元，枇杷园共有2144棵树，其中农户1754棵，村委会390棵，每棵费用6.5元，农户收取3元/棵，小计5262元；村委会补贴3.5元一棵，剩余8718元费用由村委会承担。
（三）滴灌与配套设施管护：由吴胜利定期管护，维护配套设施正常运行，村级由凌翔负责督促落实。
地轨管护方案
   为规范地轨设施的日常维护与管理，确保其安全、稳定运行，延长使用寿命，克服“只建不管，只用不养”的问题，做到管用结合，落实管护主体和相关责任，特建立管护制度。

一、管护人员的确定

在项目建成后，按照民主议事管理制度规定：管护员必须是负责任的且具有管护能力的村内群众。

二、管护责任的落实

对明确的管护人员，在项目建设完工后，就必须对规定的管护地点进行管护。要求管护人员认真负责管理到位。村干部不定期检查管护情况，管护人每半年向村委会汇报管护的情况，做到责任明确，落实到位。

三、管护标准

项目竣工后，坚持“谁建设、谁受益、谁使用、谁管护”的原则，落实正口村委会管护主体责任。村级组织负责对工程进行全方位的管护、维护，保证长期使用。

1、每日清除轨道表面及缝隙内的杂物（如泥土、碎石、落叶）；
    2、雨季加强排水沟清理，防止积水腐蚀轨道；
    3、每月对轨道连接处、滑轮、轴承等部位加注润滑脂。

4、每周检查螺栓、扣件是否松动，及时拧紧或更换。

5、观察轨道有无明显变形、裂纹，发现轨道异常（如断裂、塌陷）时，立即停用并设置警示标识，24小时内上报责任部门，48小时内完成初步维修。

四、管护资金方案

落实专人管护，签订管护协议书，根据工时支付劳务费，工价按照其它临时性用工工价计算，实行季度报账，由正口村村集体经济收入支付。

五、如不遵守以上后续管护措施，造成地轨损坏，由损坏方承担切经济责任和承担相应的法律责任。
    六、以上后续管护措施,由村两委监督执行。

