附件1

歙县城市管理局部门2024年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 歙县城区地面以上道路市政维修项目绩效目标自评表 |  |
| 2 | 数字化城管网络运行及设备维护费项目绩效目标自评表 |  |
| 3 | 2022经开区一二期保洁及歙州大道东段绿化行道树改造提升经费 |  |
| 4 | 保洁及绿化经费项目绩效目标自评表 |  |
| 5 | 特种车辆运行经费项目绩效目标自评表 |  |
| 6 | 市容管理社会化服务费项目绩效目标自评表 |  |
| 7 | 垃圾处理经费项目绩效目标自评表 |  |
| 8 | 市政水电费项目绩效目标自评表 |  |
| 9 | 公共亮化维护经费项目绩效目标自评表 |  |
| 10 | 代征城镇垃圾处理费工作经费项目绩效目标自评表 |  |
| 11 | 城区保洁面积测绘费项目绩效目标自评表 |  |
| 12 | 歙县城区公共泊车位和全县充电桩特许经营权项目前期经费项目绩效目标自评表 |  |
| 13 | 打造“门牌店招示范街”项目绩效目标自评表 |  |
| 14 | 城市综合运维治理项目绩效目标自评表 |  |
| 15 | 地面以上道路市政维修项目绩效目标自评表 |  |
| 16 | 市政水电费及LED经费项目绩效目标自评表 |  |
| 17 | 公用经费（工作业务经费）项目绩效目标自评表 |  |
| 18 | 公园广场、地面零星维修及宣传慰问经费项目绩效目标自评表 |  |
| 19 | 收费人员经费项目绩效目标自评表 |  |
| 20 | 公用经费（工作业务经费）项目绩效目标自评表 |  |
| 21 | 公用经费项目绩效目标自评表 |  |
| 22 | 歙县城区公共泊车位和全县充电桩特许经营权项目交易费项目绩效目标自评表 |  |

2024年地面以上道路市政维修项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为推进市政维修市场化运作，引入市场竞争机制，实现城市细化管理，提高城区地面上市政基础设施零星维修工程服务管理质量，巩固歙县县城文明创建成果，为市民创造良好的生活环境，主要内容为市政设施、市政路面、公园广场及人行道等零星维修，根据实际需要多频次、多地点的进行维修服务。通过公开竞标，签订合同由安徽昌成建设工程有限公司履行。2024年预算执行为135万元。

（二）项目绩效目标。按照《歙县城区地面上市政基础设施零星维修工程服务考核办法》中的考核服务内容和标准开展市政维修服务工作，确保做好全县城区内市政维修工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的：本次评价从市政道路及其配套设施维护修缮项目支出产生地效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理，为下一步实施绩效预算奠定基础。通过对市政道路及其配套设施维护修缮项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，对市政道路及其配套设施维护修缮项目工作的背景、目的、内容与现状进行深入调研，了解资金的安排及使用情况，横向分析资金分配计划的合理程度、资金分配结果的公平程度、资金使用的合规程度以及资金支出的及时程度。评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性，资金使用成效以及项目财审流程及时性，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改、及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据，提高财政资金使用效率和效果，推进预算绩效管理。对象何范围：本次绩效评价对象为 2024 年地面以上道路市政维修项目资金，评价 2024年地面以上道路市政维修项目实施、管理、产出及效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（表1）、评价方法、评价标准等。实事求是，对照每月月考核情况，按照合同标准。

（三）绩效评价工作过程。我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的项目绩效自评材料进行分析，形成自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组根据收集的项目资料，以财政部《项目支出绩效评价

管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《歙县项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财预〔2021〕67 号）为政策依据，按照“决

策-过程-产出-效益”的逻辑顺序对市政道路及其配套设施维护修

缮项目进行了综合评价。评价组最终对项目的综合评价结果为

90分，绩效评价等级为“优”。基本评分情况见下表：四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

- 项目决策指标共 20 分，项目综合得分 19 分，得分率为 95%。

主要扣分原因是项目绩效目标细化分解到数量、质量、时效、效益指标，但未针对零星修缮、监理服务等 设置绩效指标。该指标满分3分，根据评分标准扣 1分。

- （二）项目过程情况。

项目过程指标共 20 分，项目综合得分 20分，得分率为100%。

- （三）项目产出情况。

项目产出指标共 30 分，项目综合得分28分，得分率为 93.3%。主要扣分原因：一是零星修缮工程现场管理规范率，现场由于标牌设置、安全标识等不够规范、醒目；二是路面修缮工程达标率，路面修缮不够及时、、迅速、及时。

- （四）项目效益情况。

- 项目产出指标共 30 分，项目综合得分23分，得分率为 76.67%。只要扣分原因是：根据相关问卷调查，市政道路维护效果、人行道维护效果、项目综合实施效果未达到标杆值。

五、主要经验及做法

市政道路及其配套设施维护修缮关系到道路交通安全畅通和

居民出行体验、对城市环境有重要影响。城管分局开展市政道路

及其配套设施维护修缮工作，改善了交通出行环境，市政设施使

用体验，提升了人民群众在道路出行、市政公共设施使用方面的

获得感、幸福感、安全感。取得的主要成效如下：

（一）结合数字城管系统，加强市政设施精细化管理

数字化城市管理是运用科学管理的思想和方法，应用地理信

息系统、卫星定位系统等现代信息技术，根据现代城市管理理念，

以数字化、信息化为依托进行城市管理的一种有效形式。我局利用数字城管系统，从粗放转为精准，实现市政道路及设施维护管理在空间和时间的精准定位；从静态转向动态，主动发现问题在现场、处理在现场、反馈在现场、检验在现 场，实现了动态管理与及时处理。同时，结合数字化的信息传递 方式使得市政道路及设施维护管理成本有效降低，信息传递的快 速准确能够使各类市政设施损害能够在第一时间被发现、解决，从而降低事件处理成本，不断完善市政道路及配套设施维修维护工作，实现城市的长效发展，使市政设施管理更加立体化、精细化。

（二）加强市政设施巡查，严格把关行政审批

加强了安全生产管理和应急事件处理能力。合理安排巡查人员，重点区域重点巡查，安全问题应急处理。在市政巡查和管理工作中，认真落实巡查到位、反应快速、处理及时，及时处理了井盖缺损、路面坑洞、路面下陷等市政设施安全隐患，确保市政设施安全运行和预防安全事故发生。

六、存在问题及原因分析

（一）项目管理精细化水平有待提升

一是项目资料管理规范性不足。“项目验收合格时间”“项目结算资料提交财审时间”“项目结算审定时间”“项目请款资料提交时间”有漏填或者时间顺序有颠倒的情况，说明项目验收资料中填报信息并不能保证其真实性。

二是问题落实整改过程证明材料不充分。对于考核项被扣分的情况，整改不够及时。

七、有关建议

一是继续完善《歙县城管执法局市政设施维修应急响应工作方案》，根据维修中新出现的问题，认真分析原因，建立针对性机制。

二是适时开展“市政维修月活动”，明确责任人，对各自责任范围内市政设施进行全面摸排，及时消除安全隐患。

三是强化数字城系统案件办理时效督查督办，发挥月考核的“指挥棒”作用，将未及时处理的安全隐患案件纳入月度考核中。

表1

歙县城市管理局2024年地面以上市政维修项目支出绩效评价指标体系表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标释义及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项规范性 | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;是否符合法律法规、相关政策；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。每项符合要求，得4分， |
|  |  | 绩效目标合理性 | 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配方面判断是否合理。合理，得3分；基本合理，得2分；不合理，得0分。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标是否明确、清晰、细化、可衡量，实施计划是否完整、详细等。符合要求，得3分；基本符合要求，得1.5分；不符合要求，得0分。 |
|  | 资金落实 | 资金来源合规性 | 资金来源是否可靠；整合资金是否合规。符合得3分，不符合，得0分。 |
|  |  | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。符合得3分，不符合，得0分。 |
|  |  | 到位及时率 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。符合得4分；不符合，得0分。 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整；每项符合得5分 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。每项符合得5分 |
|  |  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。符合得5分。 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整；每项符合得5分 |
|  |  | 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合得2分；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，完整得2分；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在得1分。 |
|  |  | 财务监控有效性 | 项目单位是否制定保障资金安全及规范资金管理的办法措施并有效执行。是，得3分；否，得0分；执行过程中发现问题并及时整改，得2分。 |
| 产出 | 服务数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率达到或超过100%计8分，实际完成率达到或超过90%计6分，达到或超过80%得4分，低于80%不得分。 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率达100%，得满分；完成及时率达到或超过90%计6分，达到或超过80%得4分，低于80%不得分。 |
|  | 服务质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率达100%，得满分；达到或超过90%计5分，达到或超过80%得3分，低于80%不得分。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。预算成本节约率＞0，得满分，否则不得分。 |
| 效益 | 社会效益 | 减少环境污染造成的损失，改善人居环境条件 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。是否减少环境污染造成的损失，改善人居环境条件，是得满分，否不得分。 |
|  | 生态效益 | 保护城区生态环境 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。是否有利于保护生态环境，是得满分，否不得分。 |
|  | 可持续性 | 不断改善区域内生活垃圾处置现状，提升城市对外形象和竞争力 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。是否能提升歙县城市对外形象和竞争力，是得满分，否不得分。 |
|  | 公众满意度 | 公众满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度达到90%以上，计5分，85%以上计4分，80%以上计2分，低于80%不得分。 |